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Российская Федерация

Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области от 01.11.2021 № 51 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Нижнее Санчелеево  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и период до 2035 года»
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

 постановляю:
1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Нижнее Санчелеево  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и период до 2035 года (далее по тексту Программа):

1.1.  пункт 2.13 главы 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с.п. Нижнее Санчелеево. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с.п. Нижнее Санчелеево на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 388492,3 тыс. руб., из них:

2021 год – 300,00 тыс. руб.;

2022 год – 300,00  тыс. руб.;

2023 год – 300,00 тыс. руб.;

2024 год – 2002,00 тыс. руб.;

2025 год – 1734,00 тыс. руб.;
2026 год – 1644,00 тыс. руб
2027-2035 годы – 382212,3тыс. руб.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2021 Автомобильные дороги, НЦС -81-02-16-2021 Малые архитектурные формы (тротуары, дорожки, площадки).

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.»

1.2. Главу 7 Программы изложить в следующей редакции:
«7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Самарской области и бюджета с.п. Нижнее Санчелеево. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 388492,3 тыс. рублей. Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы

	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Стоимость выполнения, тыс. руб.
	Финансовые потребности на  реализацию мероприятий, тыс. руб.

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2035

	Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт.
	Администрация сельского поселения
	900,00
	300,00
	300,00
	300,00
	
	
	
	

	Расчистка снега
	Администрация сельского поселения
	1713,0
	
	
	
	533,0
	220,0
	96,0
	864,0

	Ремонтные работы на дорогах местного значения
	Администрация сельского поселения
	9073,0
	
	
	
	604,0
	739,0
	773,0
	6957,0

	Нанесение дорожной разметки
	Администрация сельского поселения
	2100,0
	
	
	
	175,0
	175,0
	175,0
	1575,0

	Установка дорожных знаков
	Администрация сельского поселения
	3000,0
	
	
	
	250,0
	250,0
	250,0
	2250,0

	Устройство дорог асфальтовой крошкой
	Администрация сельского поселения
	4200,0
	
	
	
	350,0
	350,0
	350,0
	3150,0

	Приобретение песко-соляной смеси
	Администрация сельского поселения
	90,0
	
	
	
	90,0
	
	
	

	Всего на мероприятия:
	
	21076,0
	300,0
	300,0
	300,0
	2002,0
	1734,0
	1644,0
	14796,0

	СТРОИТЕЛЬСТВО:

	село Нижнее Санчелеево, главные улицы, 0,5 км 
	Администрация сельского поселения
	6252,83
	
	
	
	
	
	
	6252,83

	село Нижнее Санчелеево, улицы жилой застройки, 11,01 км
	Администрация сельского поселения
	137687,32
	
	
	
	
	
	
	137687,32

	поселок Новая Васильевка улицы жилой застройки, 2,43 км
	Администрация сельского поселения
	30388,75
	
	
	
	
	
	
	30388,75

	поселок Новая Васильевка, площадка № 7, главные улицы, 2,1 км
	Администрация сельского поселения
	26261,89
	
	
	
	
	
	
	26261,89

	поселок Новая Васильевка, площадка № 7, улицы жилой застройки, 9,64 км
	Администрация сельского поселения
	120554,56
	
	
	
	
	
	
	120554,56

	
	РЕКОНСТРУКЦИЯ:

	село Нижнее Санчелеево, 3,7 км
	Бюджет сельского поселения
	46270,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46270,94

	Итого:
	
	388492,3
	
	
	
	
	
	
	382212,3


2. Постановление подлежит официальному опубликованию   в   газете «Нижне-Санчелеевский вестник » и на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево  в сети Интернет  http://n.sancheleevo.stavrsp.ru 
Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево
                                  Н.В.Арефьева

