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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от   3 марта 2025 года 

                                                                             №  10                                    
О создании противопаводковой  комиссии и подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области в 2025 году
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.  № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.3 ч.4 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,  администрация сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Создать  противопаводковую комиссию сельского поселения Нижнее Санчелеево в составе:

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Арефьева Н.В. –  глава  сельского поселения   Нижнее Санчелеево                                                             

Заместитель председателя комиссии:

Наумов С.Ю. – специалист администрации сельского поселения   Нижнее Санчелеево
Секретарь комиссии: 
Авдошина Л.Н.– специалист  2 категории администрации сельского поселения   Нижнее 
                              Санчелеево
Члены комиссии:   
  Калашников Д.И. – житель с.Нижнее Санчелеево
                             (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
Тойсиев Р.Р.  – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району                                       

                          (по согласованию); 

Богданов В.В. – председатель   Собрания представителей сельского поселения Нижнее       

                           Санчелеево     (по согласованию );

Воробьев Н.В. -   директор ГБУ СОШ села Нижнее Санчелеево (по согласованию);  
Михайлов И.П. -  депутат Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево м.р.Ставропольский  (по согласованию);
Поливанова А.М.. – врач общей врачебной практики (по согласованию)

        2. Утвердить мероприятия по  подготовке  и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Нижнее Санчелеево  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2025  году  в соответствии с приложением № 1               к настоящему постановлению.

        3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в срок до 10.03.2025 подготовить к пропуску паводковых вод                      все аварийно-спасательные службы (материально и технически).
        4. Рекомендовать  противопаводковой комиссии сельского поселения Нижнее Санчелеево направлять в ЕДДС администрации муниципального района Ставропольский сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в сельском поселении и на объектах сельского поселения в соответствии с                   приложением № 2 к настоящему постановлению.

         5. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижне-Санчелеевский вестник» и на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»: http://n.sancheleevo.stavrsp.ru
          6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Нижнее Санчелеево                                 Н.В.Арефьева
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Нижнее Санчелеево
муниципального района Ставропольский

Самарской области

от 03.03.2025 г.  №  10
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский                                                           в 2025 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского поселения 
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	2.
	Провести обследование территории сельского поселения на предмет незаконного строительства земляных дамб на ручьях в границах сельского поселения с составлением актов обследований территорий
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Назначить ответственных лиц на период паводка за безаварийное функционирование закрепленных территорий и организовать дежурство на них должностных лиц в период прохождения паводка
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	5.
	Определить порядок сбора и обмена информацией при защите населения и территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	6. 
	Разработать и утвердить планы аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Провести собрания, сходы граждан  с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения,
Специалисты администрации

	8
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	9. 
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11
	Создать аварийную бригаду и обеспечить ее готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений. Укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12
	Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из подвалов, погребов, выгребных ям
	10.03.2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	13
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды в водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	Март – май 2025
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	14
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	15
	Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья.
	До 30.03.2025
	Инструктор по работе с молодежью                        (по согласованию)


                                                                            Приложение № 2

                                                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                                                   сельского поселения Нижнее Санчелеево
                                                                                                                                     муниципального района Ставропольский

                                                                                                Самарской области

                                                                                                       от 26.02.2024 г.  №  10
СВЕДЕНИЯ 

о паводковой обстановке в сельском поселении Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области
по состоянию на «______» _________________ 2025 г.

	№№ 

п/п
	Сельское поселение 
	Населенный пункт, река, дата, начало наводнения
	Уровень воды (см)
	Площадь затопления, из них с/х угодий (км кв.)
	В зоне затопления находятся
	Повреждено зданий, дорог, ЛЭП и т.д.
	К ликвидации привлечения силы и средства РСЧС/МЧС/ВСРФ
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	Жилых домов/пром. Объект (шт.)
	Прож.насел./

Подлежит отселению ( чел)
	С/х животных подл.выводу (голов)
	
	л/с чел.
	Техника (ед)
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	Инж.
	Плав средства
	Вертолет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


